СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

___23.05.2024_____                                                                                           №__272__

Про підсумки роботи житлово-комунального

господарства міста в осінньо-зимовий період

2023-2024 років та про заходи щодо підготовки

житлово-комунального господарства, об’єктів

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий

період 2024-2025 років

Відповідно до ст. 40, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення безперебійного функціонування житлово-комунального господарства міста, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2023-2024 років» взяти до відому згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної  сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років згідно з додатком 2.

3. Керівникам підприємств КП «Смілакомунтеплоенерго», ТОВ «Смілаенергопромтранс вжити заходів щодо проведення розрахунків за спожитий природний газ минулих опалювальних періодів до 01 липня 2023 року.

4. Керівникам комунальних підприємств та установ соціальної сфери:

4.1. Дотримуватись виконання погоджених графіків по підготовці об’єктів житлово-комунальних підприємств та установ до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

4.2. Укласти договори на закупівлю всіх видів енергоносіїв до початку опалювального періоду 2024-2025 років.

5. Керівникам підприємств, які мають заборгованість за надані послуги  реалізувати заходи по роботі зі споживачами, щодо погашення заборгованості та своєчасних розрахунків за отримані послуги до початку опалювального періоду 2024-2025 років.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, управління житлово-комунального господарства.

Міський голова								Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови					Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Юридичний відділ			   			Оксана СІЛКО

Заступник начальника управління

житлово-комунального господарства			Ігор ДЕМ’ЯНЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від __23.05.2024___№_272__

Підсумки  проходження опалювального сезону 2023-2024 р.

В місті Сміла відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 06.10.2023 № 383 опалювальний сезон 2023-2024 рр. розпочато з 01 листопада 2022 року.

Опалювальний сезон 2023-2024 рр. в місті Сміла пройшов в сталому режимі.

КП «Смілакомунтеплоенерго» розпочало опалювальний сезон 2023-2024 років відповідно до наказу по підприємству  від 19.10.2022  №86, відповідно до якого котельня № 12 почала надавати теплоносій 19 жовтня 2023 року, а всі остальні 16 котелень розпочали роботу з 01 листопада 2023 року.

За час проходження опалювального періоду на мережах комунального підприємства «Смілакомунтеплоенерго» було ліквідовано 12 поривів, які були спричинені в наслідок застарілих і зношених мереж.

Скарги та звернення громадян стосовно надання неякісної послуги з теплопостачання на протязі опалювального періоду 2023-2024 років були відсутні.

Для сталого проходження опалювального сезону 2023-2024 років комунальним підприємством було укладено договір на постачання природного газу для усіх категорій споживачів з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», а саме : договір №6333- ТКЕ (23) -36 постачання природного газу від 13.09.2023 року.

За спожите паливо протягом опалювального сезону у підприємства не  було змоги розраховутися за постачання природного газу належним чином в зв’язку  із затримкою коштів по відшкодуванню різниці у тарифах.

ТОВ «Смілаенергопромтранс» надає послуги з централізованого постачання теплової енергії третині нашого міста, це 64 житлових будинки, бюджетним установам та іншим споживачам.

Відповідно до  рішення виконавчого комітету  Смілянської міської ради від 06.10.2023р № 383 «Про початок  опалювального сезон 2023-2024рр. в м. Сміла»  ,  товариство розпочало опалювальний період з  01 листопада 2023року, надавши послугу з постачання теплової енергії всім споживачам.

За час проходження опалювального періоду не було ніяких зупинок по виробництву та наданню якісної послуги з постачання теплової енергії.      Товариство вчасно (щомісячно) отримувало номінації на природний газ, забезпечувало деревною тріскою для безаварійного постачання теплової енергії.

В цілому опалювальний період пройшов в нормальному режимі.

Під час опалювального сезону сталося 17 аварійних ситуацій на теплових мережах , із них на мережах товариства  2 та 15 на мережах інших споживачів, які всі якісно та вчасно  усувались на протязі доби.

За  відповідний період було  6  звернень від споживачів на якість теплопостачання. Всі заяви були розглянуті і не мали підстав для перерахунку. Причиною якості було порушення гідравлічного режиму внутрішньобудинкової мережі .

Стан розрахунків КП «Смілакомунтеплоенерго»

за спожитий природний газ станом на 01.05.2024р.

Кредиторська заборгованість:

Перед АТ «Черкасигаз»:

- за споживання природного газу без номінацій – за листопад 2018 р.-     основний борг – 27 906 988, 31 грн.; судовий збір – 223 251, 59 грн.;

АТ «Укртрансгаз»:

- сума врегульованого та реструктуризованого боргу за споживання природного газу без номінацій за лютий 2018 року – 2 964 525, 47 грн., погашення відбувається згідно графіку;

Газопостачальною компанією « Нафтогаз Трейдинг»:

- борг за спожитий природний газ становить 45 339 266, 32 грн.

Заборгованість перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» по договору 8382-НГТ-36 від 30.06.2021 – погашено в повному обсязі,

Заборгованість перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» по договору 7299-ПСО(ТКЕ)-36 від 11.10.2022 – 18 800 000 грн.,

Заборгованість перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» по договору 6333-ТКЕ(23)-36 від 13.09.2023 – 26 539 266, 32 грн.,

За розподіл  природного газу  заборгованість погашена  включно за квітень 2024 р. в повному обсязі;

Затверджена різниця з компенсації рiзницi в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії станом на 30.03.2024 року – становить 36 901 179 грн.

Стан розрахунків ТОВ «Смілаенергопромтранс»

за спожитий природний газ станом на 01.05.2024 р.

Загальна заборгованість за спожитий природний газ становить 24161,1 тис грн., в т ч  по категоріям споживачів:

- населення 1 категорія - 17041,0 тис грн.;

- бюджетні організації ті інші  споживачі  (2 та 3 категорія) - 7120,1 тис. грн..

- ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг" (2022-2023рр.) -   16620,1 тис. грн.;

- ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг" (2023-2024рр.) – 7541,0 тис. грн.

Погашено заборгованість за природний газ з 01.01.24р. по 30.04.24р. - 186,1 тис грн.

Шляхами погашення заборгованості є:

-  підтверджена невикористана різниця в тарифах  за 2019-2020 рр. –  10537.837 тис грн

- підтверджена невикористана різниця в тарифах  за 2021-2022 рр. –  13498.205 тис. грн.;

Підтверджена невикористана різниця в тарифах  за 2023  р. –  9042.940 тис.грн..

Заборгованість споживачів перед підприємством (дебіторська заборгованість)  станом на  30.04.2024 р.   складає  11692,0  тис  грн:

Заступник міського голови	Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Ігор ДЕМ’ЯНЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від ___23.05.2024___№___272__

Заходи

щодо підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № | Заходи що плануються | Строки виконання | Назва підприємства | Вартість робіт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів газової котельні №12 КП "Смілакомунтеплоенерго" із заміною газових котлів за адресою: Черкаська обл., місто Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82-д | Травень –жовтень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | Згідно проектно-кошторисної документації |
| 2. | Необхідність проведення експертного обстеження через закінчення граничного строку експлуатації водогрійних котлів, загальна кількість 3 шт. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 24,1 тис. грн. |
| 3. | Проведення періодичної повірки засобів комерційного обліку природного газу на котельнях підприємства, загальною кількістю 3 одиниці. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 24,05 тис. грн |
| 4. | Проведення періодичної повірки будинкових теплових лічильників в кількості 74 одиниць. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 301,3 тис. грн |
| 5. | Проведення періодичної повірки лічильників теплової енергії встановлених на котельнях в кількості 12 одиниць. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 141,03 тис. грн. |
| 6. | Ремонт снігоприбиральної техніки та техніки по боротьбі з ожеледицею в кількості 13 один. | Травень – вересень | СКП «Комунальник | 411,00 тис. грн. |
| 7. | Заходи з закупівлі протиожеледних матеріалів, 1000 тон | Травень – вересень | СКП «Комунальник | 2782,00 тис. грн. |
| 8. | Встановлення конденсаторних установок на ТП 178А, ТП 179, ВНС-2 та КНС-10А забезпечить зменшення втрат електроенергії та підвищення коефіцієнта потужності, дозволить здійснювати компенсацію реактивної потужності в автоматичному режимі, знижуючи витрати на електро-енергію, та підвищать якість енерго-постачання. | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 9. | Впровадження системи АСКОЕ дозволить вчасно та системно отримувати інформацію по енергоспоживанню КНС-10А, що сприятиме свчасному реагуванню на непе-редбачені ситуації та читкішого коре-гування порядку роботи насосного облад-нання на об’єкті. | Червень - липень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 10. | Заміна насосного обладнання на КНС-13, КНС-15 обумовлене зношенням, енергоємністю та зменшенням об’ємів перекачки стоків. | Липень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 11. | Встановлення насосної станції на ПНС «Тясминська» та заміна насосного облад-нання ВНС-3 (напрямок РПЗ) сприятимуть економії електроенергії , підтримці стабіль-ного тиску, зменшенню навантаження на електромережі. | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 12. | Заміна повітродувки на КОС зумовлена великим енергоспоживанням, яка також зменшить навантаження на електромережі. | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 13. | Заміна насосного обладнання на КОС обумовлене зношенням та великою енергоємністю. | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |

Заступник міського голови	Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Ігор ДЕМ’ЯНЕНКО